**2017.01.19 holi会议记录**

记录人：爬虫组 肖洒

**1.第二期( 2017.01.14-2017.01.19)工作总结**

安卓：等注册框架再写模板。

后台：CSV文件导入，需和爬虫交流。爬虫直接做数据库；注册登录还是有点简单。下一步设计界面。注册功能没有写全，还需和UI联系沟通。手机号注册。

UI：界面写了点。

爬虫： 爬取新闻还需整理；教务处已经可以爬取，后期还需整理。

**2.第三期（假期）（第一周期2017.01.19-02.01）工作计划**

1） 后台： 注册登录和绑定接着做。搜索功能。

爬虫： 看数据库及数据库整理；签到界面做出来。教务处看情况再爬取其他信息。

UI：设计登录闭环界面。

安卓组：实现登录注册。

管理： 文档标准化。

**3.APP名字**

**叮铃 叮叮 铃铃**

**4.收买澡堂大爷，实时更新洗澡信息。**

**5.一卡通lost and found**