|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 活力工作室  会议记录 文档 | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 爬虫组 肖洒  2017年01月19日 | |

目 次

[1. 标题 1](#_Toc472545793)

[1.1 内容一 1](#_Toc472545794)

[1.2内容二 1](#_Toc472545795)

[2.标题2 1](#_Toc472545796)

# 第一期( 2017.01.14-2017.01.19)工作总结

## 1.1 安卓

### 等注册框架再写模板参考

## 1.2后台

### 注册功能没有写全，还需和UI联系沟通。手机号注册。

### 注册登录还是有点简单。下一步设计界面。

### CSV文件导入，需和爬虫交流。爬虫直接做数据库；

## 1.3爬虫

1. 教务处已经可以爬取，后期还需整理。

### 爬取新闻还需整理；

## UI

### 界面还是有点简单，需要优化。

# 三期（假期）（第一周期2017.01.19-02.01）工作计划

## 安

实现登录注册。

* 1. **后台**

注册登录和绑定接着做。搜索功能。

* 1. **UI**

设计登录闭环界面。

* 1. **爬虫**

a) 看数据库及数据库整理；

b) 签到界面做出来。教务处看情况再爬取其他信息。

* 1. **管理**

文档标准化。

# 讨论